人工费承包合同

发包人： (以下简称甲方)________________

承包人： (以下简称乙方)________________

为完成山东xxxx建筑工程有限责任公司承建的xx小区xx路段的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项订立如下协议：

（一）工程概况

工程名称：xx小区xx路段工程。

工程地点：xx市xx镇。

工程内容：xx小区xx路段工程所有的人工费(包括路缘石安装、路平石安装、花岗岩铺地、树池大理石安装、车止石安装、混凝土浇筑、石粉平铺、路灯杆基础、拆除旧人行道板砖、人行道铺砖、自行车道补边、人行道上井升高与降低、人行道砖翻修、杂工等)。

（二）承包方式

包工 (按交钥匙工程承包人工费，即扫地出门)。

（三）合同工期

开工日期： 2020 年5月6日。

竣工日期： 2020 年6月6日。

（四）质量标准

工程质量标准：按国家建筑工程质量验收标准。

（五）安全保证金

由乙方交给甲方 ____ 万元(大写：______元整)作为本工程安全保证金，安全保证金用于支付本工程施工中农民工工资纠纷、安全事故赔偿及社会治安的处罚等不安全因素造成的损失，安全保证金在竣工后和工程款一起结算。

（六）合同价款

1、人工费单价：200元/工。

2、人工费结算方法：

A、按业主每月拨付给甲方工程款的80%支付给乙方。

B、工程竣工后，按工程款的95%进行结算支付，其余5%的工程款待工程移交业主后半个月内全部支付。

3、结算计量：按竣工现场实测面积和现场实测长度计算方法计量结算总人工费。

（七）补充条款

本工程中分项工程：消防、路灯、交通标识、交通监控从本工程中剔出，由公司以包工包料的形式包出。

（八）合同生效

合同签订时间：_______年_____月____日。

合同签订地点：xx小区xx路段工程项目经理部。

本合同一式二份，双方各执一份，合同经双方签字、盖章后方可生效。

甲方（签字盖章）：            乙方（签字盖章）：