零星工程施工合同

施工方(乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法律的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

一、工程概况：

1、工程名称：XXX图书馆停车场外围墙工程

2、工程地点：XXX图书馆大院内

3、承包方式：乙方包工包料

4、承包范围：该停车场新建围墙、墙面抹灰。

5、工期：本工程自签订合同起至  2020 年 6 月 3 日前竣工。

6、工程质量：合格。

7、合同价款计价方式：合同承包范围内的工程围墙按1500元/米。

二、甲方责任：

1、开工前，向乙方进行现场交底及三通一平，并说明使用注意事项。

2、指派质量、进度进行监督检查，办理验收签证手续和其他事宜。按照相关规定要求办理审批手续。

3、负责对该工程项目事宜与相关部门联系协调工作。

三、乙方责任：

1、工程质量方面：乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保工程质量达到合格等级。

2、在施工过程中发生工伤事故或意外事故，由乙方自行负责，所发生的一切费用由乙方全部负责。

3、乙方必须按甲方要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。

四、承包方式和工程造价：

1、本工程以包工包料方式由乙方承包施工。

2、增加工程按现场签证及实际竣工面积为依据进行验收和结算。

五、工程质量及验收标注：

1、本工程以国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、本工程质量达到国家质量评定合格标准。

3、因乙方原因造成工程质量问题，乙方承担返工工程的所有费用。

4、工程完工后，乙方应通知甲方验收。

六、质量保证期：

本工程质保期六个月。质保期内，工程因乙方施工原因造成工程质量问题，由乙方负责维修。

七、付款方式：

1、签订合同后并进场施工三日内先付预算工程款的三分之一。

2、工程进行接近尾声时付三分之一。

3、工程完工经验收合格结算后7个工作日内结清余数。

4、留2%工程质量保证金，六个月后无质量问题，退还质保金，质保金不计利息。

八、乙方采购的材料，应符合本项目要求，并符合国家相关标准的合格产品。

未尽事宜，双方协商，本协议一式四份，甲乙双方各执二份，本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。

甲方签字：                       乙方签字：

甲方盖章：                       乙方盖章：

________年_____月_____日